湛江市中级人民法院

等保测评项目需求说明

2017年8月14日

## 1.项目范围

本次等保安全测评涉及的应用系统，如下：

| 序号 | 应用系统 | 计划定级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东法院综合业务系统 | 2 |
| 2 | 网站系统 | 2 |
| 3 | 数字法庭与庭审直播系统 | 2 |

# 1.1项目要求

1	对相关系统进行定级梳理咨询、定级备案材料编写、定级备案流程办理辅助及最终拿到网监部门系统定级备案证书等服务。

2	提供相关系统的整体信息安全差距测评，出具相应的信息安全差距测评报告。

3	根据整体信息安全差距分析报告，为采购方编写整体信息安全规划方案，长期协助、指导采购方进行安全整改。

4	整改完成后提供相关信息系统的验收测评，按规定出具信息系统等级验收报告（每个系统一份）。

5	整个项目实施过程中，提供信息系统漏洞扫描、网络边界完整性检查管理系统、网络安全事件分析等服务。

# 2.技术要求简介

## 2.1信息安全等级保护定级备案

在项目初期，协助采购方根据GBT 22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》、系统定级调研结果、行业定级指导意见进行相关信息系统的定级、备案工作，并且获取当地公安网监部门的定级备案证明。

## 2.2整体信息安全差距分析服务

根据采购方系统的划分情况、定级情况和承载业务情况，分析明确信息系统安全需求，采用设计合理的、满足等级保护要求的总体安全方案，制定安全实施计划，用以指导信息系统安全建设工程实施。同时，将采取包括现场观察、询问人员、查询资料、检查记录、检查配置、技术测试、漏洞扫描等有效措施和必要工具，对可能存在的信息安全风险进行识别分析，对信息系统的安全保护现状与相关要求之间的差距，进行整体信息安全风险评估。

## 2.3信息安全整体规划方案设计

信息安全整改建议在其安全差距评估所发现的安全隐患和问题的基础上，按照国家等级保护相关建设规范和技术要求，结合被评估单位的信息系统的真实情况和具体需求，设计完善、全面、合规的整体整改规划方案。

（1）依据安全整体规划方案，提出符合等级保护《基本办法》要求的安全专用产品，协助完成相应安全整改，达到等级保护标准要求，成功通过备案。

（2）安全整体规划方案，对信息安全做好顶层设计，明确信息安全保障体系框架，建立统一的信息安全规范与标准。分别对信息安全管理、信息安全技术、信息安全运维三个层面进行体系规划。

## 2.4信息安全等级保护验收测评服务

在信息系统进行完成差距测评和整改实施之后，需要再次通过测试手段对信息系统的安全技术和安全管理上各个层面的安全控制进行整体性验证，提供的测评服务将协助用户完成等级保护测评工作，进行评审，评审通过后完成备案，获取备案证书。

## 2.5服务工具

1、本项目在实施过程中所使用到的专业服务工具必须包含网络边界完整性检查管理系统、网络安全事件调查处置系统等工具；

2、投标人必须保证所使用的所有工具和软件不会产生所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件的可用性和可靠性。由此产生的一切责任由投标人负完全责任。

3、本项目使用的所有服务工具和软件（包括但不限于以下工具）无需本项目采购方购买，均由中标供应商自行提供，且不包含在本项目报价范围内。

## 3.人员安排要求

本项目的技术服务人员需具有信息安全服务工作经验，参加过信息安全等级保护测评项目并取得信息安全方面资质证书，提供人员管理及配备方案，并确保人员的稳定。

1. 项目负责人（项目实施负责人1名）

工作经验：5年以上信息安全工作及项目管理经验或项目管理师证书。

2． 测评核心技术人员（等级保护测评师2名）

工作经验：3年以上信息安全工作及项目实施经验，具有等级保护测评师证书优先。

## 4.保密要求

投标商须保证对本项目实施中所获得任何资料和信息严格保密，并与采购方签订保密责任书。

## 5.项目实施要求

1. 本项目在实施过程中所使用到的专业安全服务工具由报价人免费提供，报价人必须保证所使用的所有工具和软件不具有所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件可用性和可靠性。由此产生的一切责任由投标方负完全责任。

2. 测评工具软件运行可能需要的硬件平台（如计算机、打印机等）均由投标方自行准备，采购方有权按照相关的要求对设备进行必要的处理。投标方在测评期间未经采购方许可，不得将设备带离采购方指定的场所，也不得使用任何未经采购方确认的存储设备对测评数据进行复制。

3. 报价人须在投标文件中列出专业安全服务工具清单。

## 6.验收要求

由采购方组织项目验收小组。

按照采购方的要求，进行项目验收，中标方应提交项目验收的文件资料包括：

项目验收报告；

有关修改、调整情况的纪要文件；

各系统、设备测评过程文档、成果材料；

重大问题处理记录表；

项目整体规划方案和总结报告；

系统测评所涉及到的相关统计数据资料、设备健康档案、相关系统更新资料等文档汇集成册交付采购方。

## 7.结算与付款方式

1、投标总价为合同包干价。

2、系统测评结束并提交信息安全整体规划方案与系统差距测评报告后采购方支付中标金额的的70%，作为中标方的前期工作款，待完成整改验收并取得公安网监部门定级备案证明后10个工作日内付清余款。（中标金额的30%，以提交财政部门时间为准）。

3、成交供应商须在采购人每次办理付款手续前3个工作日内，向采购人提供当次应收款项等额的正式发票，以便采购人办理财政支付手续。